产品需求规格说明书

News Claws - 最新新闻抓取、核实与行业公司影响分析助手

文档编号: NC-PRD-001

版本: V1.0

状态: 评审稿

日期: 2026-08-20

适用阶段: MVP 基线及后续迭代

目标读者: 产品负责人、行业分析人员、验收人员、技术与合规团队

基线决策  采用模块化二次开发：TrendRadar 承担采集、调度、存储与推送；独立 analysis-api 承担证据核实、事件分析、行业/公司映射与结构化报告。

本文件用于冻结范围、接口与验收口径。任何影响来源覆盖、核实标准、评分含义或许可证边界的变更，均应通过版本记录或架构决策记录批准。

# 目录

文档控制

1. 执行摘要

2. 背景、问题与产品原则

3. 目标、非目标与成功指标

4. 用户、角色与核心场景

5. MVP 范围与优先级

6. 来源、证据与核实口径

7. 功能需求

8. 评分与解释规则

9. 报告信息结构

10. 信息架构与界面要求

11. 非功能需求

12. 数据保留与合规

13. MVP 验收场景

14. 迭代计划

15. 风险与缓解

16. 待确认事项

附录 A. 术语

附录 B. 开源组件与许可证基线

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 状态 | 变更摘要 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-20 | 评审稿 | 建立 MVP 产品与技术基线 | 产品负责人 |

## 评审与批准

| 角色 | 责任 | 姓名 | 结论 / 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 范围、优先级与业务验收 | 待指定 | 待评审 |
| 技术负责人 | 架构、接口与交付可行性 | 待指定 | 待评审 |
| 数据/AI 负责人 | 核实、评分与模型评测 | 待指定 | 待评审 |
| 合规负责人 | 来源使用、版权与许可证边界 | 待指定 | 待评审 |

变更控制  NC-PRD-001 的范围、评分语义、外部服务或许可证发生实质变更时，应提升文档版本并记录批准结论。

# 1. 执行摘要

News Claws 面向需要持续追踪全球政策、商业与产业动态的用户，将分散的权威媒体报道、政府与监管机构官方新闻、公司公告和事实核查结果，转化为可核验、可检索、可订阅的事件级简报。产品不把单篇报道直接当作事实，而是建立文章、事件、主张和证据之间的链路。

产品定位  这是一个带证据链的新闻情报助手，不是自动交易系统、舆情热度榜或无依据的真假判定器。

图 1  新闻从来源接入到报告与告警的主流程

# 2. 背景、问题与产品原则

## 2.1 需要解决的问题

- 新闻来源分散，媒体、政府、监管、国际组织与公司公告缺少统一入口。

- 同一新闻被大量转载，表面上的“多源”经常只是同一稿件的复制。

- 通用情绪分析无法区分报道语气、事件性质和对具体行业或公司的经济影响。

- 公司别名、品牌、母子公司和股票代码复杂，简单关键词匹配容易遗漏或误关联。

- 生成式分析如果不保留证据和版本，难以复核、纠错或解释评分来源。

## 2.2 产品原则

- 证据优先：先展示来源、引用和冲突，再展示模型结论。

- 事件优先：以事件聚类为分析单位，而不是逐篇重复生成报告。

- 目标明确：情绪必须指向主体；影响必须指向行业或公司。

- 分数可解释：关联度、影响强度和置信度是三个不同字段。

- 人机协作：系统允许分析人员纠错、合并/拆分事件并调整实体映射。

- 合规采集：优先公开 RSS/API/Sitemap，不绕过登录、验证码、付费墙或访问限制。

# 3. 目标、非目标与成功指标

## 3.1 MVP 目标

| 目标 ID | 目标 | MVP 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| G-01 | 建立可维护的中英文权威来源与官方来源目录 | 接入 40-60 个白名单来源；来源均有负责人、地区、语言、类型和抓取策略 |
| G-02 | 把重复报道聚合为事件 | 对验收样本完成规范化、转载识别和事件聚类，并支持人工合并/拆分 |
| G-03 | 生成可复核的核实结论 | 每个核实状态均附证据、引用片段、独立来源判断和待确认事项 |
| G-04 | 生成行业与公司影响摘要 | 每个重点事件最多输出 3 个行业、5 家公司及影响机制、方向和时间范围 |
| G-05 | 形成可持续运行的交付闭环 | 支持报告浏览、筛选、飞书或邮件推送、反馈和更正追踪 |

## 3.2 非目标

- MVP 不承诺覆盖所有国家、所有政府部门或所有媒体。

- 不提供买卖建议、目标价、收益保证或自动下单能力。

- 不把官方表述自动视为客观真相；官方来源属于原始证据的一种。

- 不输出看似精确但未经校准的“新闻为真概率”或股价涨跌概率。

- 不在无授权情况下长期保存或公开传播受版权保护的全文。

- 不在 MVP 引入复杂知识图谱、分布式消息队列或大规模向量数据库。

## 3.3 成功指标

| 指标 | 目标值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 来源任务成功率 | >=95% | 按日统计白名单 RSS/API 任务的成功执行比例 |
| 正文抽取成功率 | >=90% | 在允许抓取全文的验收 URL 集上抽样复核 |
| 新内容可见时延 | P95 <=20 分钟 | 发布时间/首次发现时间到事件可见时间 |
| 报告可追溯率 | 100% | 报告至少含来源链接、发布时间、抓取时间和证据 ID |
| 事件聚类准确率 | >=90% | 在人工标注的事件对样本上评估精确率 |
| 行业 Top-3 精确率 | >=80% | 由分析人员对不少于 200 个事件抽样标注 |
| 公司 Top-5 精确率 | >=80% | 由分析人员对不少于 200 个事件抽样标注 |
| 试运行可用性 | >=99.0% | 排除计划维护后按月统计 |

# 4. 用户、角色与核心场景

| 角色 | 核心任务 | 需要的结果 |
| --- | --- | --- |
| 决策者 | 快速了解重大事件及潜在业务影响 | 短摘要、可信度、行业/公司影响、风险提示 |
| 行业分析人员 | 调查事件、比较证据、修正关联 | 完整来源链、冲突证据、评分解释和反馈入口 |
| 公司关注者 | 追踪自选公司及其上下游事件 | 公司别名识别、关系角色、影响方向与时间范围 |
| 来源管理员 | 维护来源、策略、访问合规和健康状态 | 来源配置、失败原因、限流和停用控制 |
| 系统运维人员 | 保障任务、模型和通知稳定运行 | 健康检查、日志、成本、告警和重试状态 |

## 4.1 关键用户旅程

- 晨间简报：用户查看过去 12 小时新增事件，按核实状态、行业和影响强度排序。

- 事件调查：用户进入事件详情，查看聚类文章、核心主张、支持/冲突证据及来源独立性。

- 公司追踪：用户订阅公司或股票代码，接收高关联度且影响强度达到阈值的事件。

- 人工纠错：分析人员修改事件归属、证据关系或实体映射，系统记录变更并重新生成报告。

- 来源运维：管理员发现来源失败，查看响应与解析错误，调整策略后补抓并验证。

# 5. MVP 范围与优先级

范围假设  首批支持中文和英文；地区优先覆盖中国、美国、欧盟、英国、日本，以及 UN、WHO、主要央行和监管机构；公司映射优先覆盖 A 股、港股和美股。该范围在项目启动评审时可调整。

| 优先级 | 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 / MVP | 来源目录、RSS/API 接入、正文抽取、事件聚类、主张与证据、核实状态、行业/公司影响、HTML 报告、邮件/飞书、反馈 | 没有这些能力则无法形成端到端闭环 |
| P1 | 更多国家和语言、公司公告/监管文件深度解析、FactCheck 聚合、趋势对比、用户与权限、Webhook | MVP 稳定后扩展 |
| P2 | 复杂供应链知识图谱、价格事件研究、移动端、团队协作、模型微调与概率校准 | 需要数据积累和明确商业价值后再投入 |

# 6. 来源、证据与核实口径

## 6.1 来源分级

| 层级 | 定义 | 典型示例 | 使用规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 原始材料 | 直接产生事实记录或正式表述的材料 | 法律/政策原文、监管文件、公司公告、统计数据、会议实录 | 可作为原始证据，但需要区分“文件存在”与“文件主张为真” |
| S2 权威报道 | 具备编辑流程、署名、更正机制的新闻机构 | 通讯社、主流公共媒体、专业财经媒体 | 用于独立报道和现场信息；记录稿件来源与转载关系 |
| S3 专业来源 | 行业媒体、研究机构、专家评论 | 协会、学术机构、行业刊物 | 适合补充机制与背景，不单独确认重大事实 |
| S4 线索来源 | 社交账号、论坛、匿名消息或聚合榜单 | 社交平台、转载站、热榜 | 只用于发现线索；未经核实不得升级为已确认结论 |

## 6.2 独立性规则

- 同一通讯社稿、同一政府新闻稿、同一公司公告的转载只计为一个原始信息链。

- 同一集团旗下媒体若共享采编内容，默认不视为完全独立来源。

- 不同文章引用同一匿名消息人士时，只有明确证明为不同采访链才能计为独立。

- 来源独立性由所有者、原始链接、相似文本、署名、发布时间和引用关系共同判断。

- 系统无法确认独立性时必须标记“独立性未知”，不得乐观计数。

## 6.3 核实状态

| 状态 | 判定含义 | 最低展示要求 |
| --- | --- | --- |
| 原始材料确认 | 原始文件或权威原始数据确认事件中的可验证部分 | 原始 URL、文件/数据日期、引用段落和适用范围 |
| 多源印证 | 至少两个可解释为独立的信息链对核心事实一致报道 | 独立性理由、支持证据和差异说明 |
| 单一来源报道 | 当前只有一个可信来源或独家报道 | 明确标注尚无独立印证，不降低为“假” |
| 存在争议 | 可信证据之间存在实质冲突或关键信息缺失 | 并列支持与冲突证据，列出待核实问题 |
| 已撤回 / 已证伪 | 发布方撤回，或高质量原始证据直接否定核心主张 | 撤回/证伪依据、时间和受影响报告版本 |

# 7. 功能需求

## 7.1 来源目录与接入

| 需求 ID | 优先级 | 需求描述 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-SRC-001 | P0 | 管理员可新增、编辑、停用来源；字段包括名称、所有者、国家/地区、语言、类型、层级、入口 URL、抓取方式、频率、时区、负责人和合规备注。 | 保存后可预览并执行连通性测试；变更保留审计记录。 |
| FR-SRC-002 | P0 | 支持 RSS/Atom、公开 API、Sitemap、固定网页列表和人工 URL；优先级按此顺序执行。 | 同一来源可配置主入口与回退入口，失败原因可见。 |
| FR-SRC-003 | P0 | 官方来源必须标注发布机构、管辖地区和材料类型。 | 事件详情能区分政府表述、监管文件、统计数据与公司公告。 |
| FR-SRC-004 | P0 | 系统持续监测来源新鲜度、响应时间、HTTP 错误和解析错误。 | 来源详情展示最近成功时间、连续失败次数和停用建议。 |

## 7.2 抓取、正文抽取与标准化

| 需求 ID | 优先级 | 需求描述 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ING-001 | P0 | 按来源频率抓取，并使用幂等键避免同一入口重复入库。 | 任务可重试；重复执行不产生重复文章。 |
| FR-ING-002 | P0 | 保存标题、摘要、正文许可状态、作者、发布时间、更新时间、语言、规范 URL、原始 URL、抓取时间和正文哈希。 | 缺失字段保留为空并记录解析诊断，不伪造值。 |
| FR-ING-003 | P0 | 使用 Newspaper4k 抽取正文；站点需要整站发现时可按白名单启用 news-please。 | 解析器可按来源覆盖；失败时保留标题、链接和错误。 |
| FR-ING-004 | P0 | 内容发生变化时保存文章版本并指出标题、正文或状态变化。 | 更正或撤回能追溯至旧版本及受影响报告。 |

## 7.3 去重、转载识别与事件聚类

| 需求 ID | 优先级 | 需求描述 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-EVT-001 | P0 | 通过规范 URL、内容哈希和相似度识别完全重复及近重复文章。 | 重复项保留来源记录，但不会重复生成事件报告。 |
| FR-EVT-002 | P0 | 将描述同一主体、动作和时间窗口的文章聚合为事件。 | 每个事件显示代表标题、时间范围、文章数和来源链数。 |
| FR-EVT-003 | P0 | 识别同稿转载、引用和改写关系。 | 来源数与独立来源链数分别显示。 |
| FR-EVT-004 | P0 | 分析人员可手工合并、拆分、锁定事件。 | 人工操作记录操作者、时间、原因并触发重新分析。 |

## 7.4 主张抽取与证据核实

| 需求 ID | 优先级 | 需求描述 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-VER-001 | P0 | 每个重点事件提取最多 3 个可核查核心主张；意见、预测和不可证伪表达单独标记。 | 主张包含主体、谓词、对象、时间、地点和原文引用。 |
| FR-VER-002 | P0 | 为主张检索已入库事件、原始材料、可信媒体及可配置搜索服务。 | 每条证据记录查询、来源、片段、支持/冲突关系和抓取时间。 |
| FR-VER-003 | P0 | 根据证据质量、独立性和矛盾情况给出核实状态与置信度。 | 置信度展示解释因子，不展示未经校准的真假概率。 |
| FR-VER-004 | P0 | 发现新证据、撤回或更正时重新评估受影响主张与报告。 | 报告显示版本与状态变更时间线。 |

## 7.5 情绪、行业与公司影响

| 需求 ID | 优先级 | 需求描述 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ANL-001 | P0 | 输出事件整体语气和面向具体主体的目标级情绪。 | 至少区分正面、负面、中性、混合和不适用，并显示对象。 |
| FR-ANL-002 | P0 | 映射最多 3 个高关联行业，输出关联度、影响方向、强度、机制、时间范围和置信度。 | 行业来自受控分类；每个结论引用证据或事件事实。 |
| FR-ANL-003 | P0 | 映射最多 5 家公司，支持法定名、品牌、简称、股票代码、母子公司和主要别名。 | 公司结果包含关系角色：主体、客户、供应商、竞争者、监管对象或地域暴露。 |
| FR-ANL-004 | P0 | 关联度、影响强度和置信度分别输出，禁止以单一分数替代。 | 界面和导出字段含义一致，评分说明可查看。 |
| FR-ANL-005 | P0 | 无法形成有证据的因果机制时，影响方向必须为中性或未知。 | 模型不得仅凭新闻情绪推导经济影响。 |

## 7.6 报告、检索与通知

| 需求 ID | 优先级 | 需求描述 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-REP-001 | P0 | 生成事件级中文短报告，保留原文标题、关键外语术语和全部来源链接。 | 报告结构符合第 9 章，并可导出 HTML、Markdown 和 JSON。 |
| FR-REP-002 | P0 | 支持按时间、地区、语言、来源、核实状态、行业、公司、方向和强度检索。 | 组合筛选后结果可分享为稳定链接或导出。 |
| FR-REP-003 | P0 | 用户可按关键词、行业、公司和最小影响强度建立订阅。 | 去重窗口内同一事件不重复通知；重大状态变化可以再次通知。 |
| FR-REP-004 | P0 | MVP 支持邮件和飞书至少一种渠道；通知失败可重试。 | 通知记录渠道、状态、失败原因和重试次数。 |

## 7.7 反馈、管理与审计

| 需求 ID | 优先级 | 需求描述 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ADM-001 | P0 | 分析人员可对聚类、证据、行业和公司映射提交正确/错误反馈及原因。 | 反馈与分析版本关联，可导出为评测数据。 |
| FR-ADM-002 | P0 | 系统记录来源配置、人工修正、模型版本、提示词版本和分析运行参数。 | 任一报告可追溯到输入文章与运行配置。 |
| FR-ADM-003 | P0 | 管理员可设置抓取频率、模型调用预算、分析阈值、通知窗口和保留策略。 | 配置变更无需修改代码并通过校验后生效。 |

# 8. 评分与解释规则

## 8.1 关联度

关联度为 0-100 的排序分，不代表事件真实性、影响概率或价格变化幅度。评分由实体匹配质量、主体/客体角色、正文证据、业务暴露和事件中心性共同决定，并保留分项解释。

| 区间 | 含义 | 默认动作 |
| --- | --- | --- |
| 80-100 | 直接主体、监管对象或明确业务因果链 | 优先展示并允许触发告警 |
| 60-79 | 明确上下游、竞争或地域暴露关系 | 展示，需同时显示关系角色 |
| 40-59 | 合理但间接的关联 | 默认折叠，不触发高优先级告警 |
| 0-39 | 背景提及、弱语义相似或证据不足 | 不进入 Top-N，保留内部候选 |

## 8.2 影响字段

- 方向：正面、负面、混合、中性、未知。

- 强度：低、中、高；表示潜在业务影响等级，不代表价格涨跌幅。

- 时间范围：即时/数日、数周、数季、长期结构性。

- 机制：需求、成本、供给、监管、融资、声誉、竞争、运营或地缘暴露。

- 置信度：低、中、高，并展示证据充分性、实体映射质量和模型一致性。

## 8.3 情绪字段

情绪必须记录对象。例如“监管机构对某行业加强调查”可以具有负面事件语气、对被调查企业为负面影响、对合规服务商为潜在正面影响。系统不得把文章总体情绪直接复制为行业或公司影响方向。

# 9. 报告信息结构

| 模块 | 必填内容 |
| --- | --- |
| 事件摘要 | 一句话标题、3-5 句摘要、事件时间、地区、语言和代表来源 |
| 核实结论 | 状态、置信度、核心主张、支持证据、冲突证据和待确认事项 |
| 情绪分析 | 总体语气、目标主体、情绪类别和解释 |
| 行业影响 | 行业、关联度、方向、强度、机制、时间范围、置信度和证据 |
| 公司影响 | 公司/代码、关系角色、关联度、方向、强度、机制、时间范围和证据 |
| 来源与版本 | 文章列表、独立来源链、引用片段、抓取时间、报告版本和更正记录 |
| 免责声明 | 分析为信息辅助，不构成投资、法律或其他专业建议 |

# 10. 信息架构与界面要求

| 页面 / 入口 | 核心内容 | 关键操作 |
| --- | --- | --- |
| 事件看板 | 新增事件、核实状态、行业/公司、影响方向、更新时间 | 筛选、排序、搜索、订阅、进入详情 |
| 事件详情 | 聚类文章、主张、证据、影响分析、时间线 | 查看原文、反馈、重新分析、合并/拆分 |
| 来源管理 | 来源属性、健康、策略、合规备注 | 测试、启停、补抓、调整频率 |
| 订阅与通知 | 关键词、公司、行业、阈值、渠道、静默时段 | 创建、试发、暂停、查看失败 |
| 系统状态 | 任务、模型、搜索、存储、通知和成本 | 查看日志、重试、降级和导出诊断 |

# 11. 非功能需求

| 需求 ID | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| NFR-PERF-001 | 性能 | P95 新文章入库至事件可见 <=20 分钟；普通筛选请求 P95 <=2 秒（5 万篇文章规模）。 |
| NFR-REL-001 | 可靠性 | 试运行月可用性 >=99.0%；抓取、分析和通知均支持有限重试与死信记录。 |
| NFR-IDEM-001 | 幂等性 | 相同文章、任务或通知重复提交时不产生重复业务记录。 |
| NFR-SEC-001 | 安全 | 密钥仅通过环境变量或秘密管理器注入；日志不得输出密钥和完整敏感请求。 |
| NFR-AUTH-001 | 访问控制 | MVP 至少具备单用户管理令牌；管理与反馈接口不得匿名开放。 |
| NFR-COMP-001 | 采集合规 | 记录 robots/条款/版权策略，不绕过付费墙、验证码或技术限制；允许仅存元数据和摘要。 |
| NFR-LIC-001 | 开源许可 | GPL/AGPL 服务与自研核心隔离；发布、分发或商业化前完成许可证审查。 |
| NFR-OBS-001 | 可观测性 | 记录结构化日志、任务状态、来源健康、模型耗时/Token、搜索成本和通知结果。 |
| NFR-I18N-001 | 国际化 | 统一使用 UTC 存储时间并保留原时区；支持中文/英文文本与原文术语。 |
| NFR-A11Y-001 | 可访问性 | 颜色不是唯一状态信号；链接、标题和表格具有可读文本与键盘可达结构。 |
| NFR-BACKUP-001 | 备份恢复 | SQLite 与配置每日备份；验证可在 4 小时内恢复至最近备份。 |
| NFR-COST-001 | 成本 | 模型与搜索调用具备每日预算、单事件上限和超限降级策略。 |

# 12. 数据保留与合规

- 默认长期保存来源元数据、规范 URL、标题、哈希、引用片段、分析结果和审计记录。

- 全文是否保存由来源策略决定；无明确权利时仅保存必要片段、派生特征和原文链接。

- 用户反馈和操作日志至少保留 180 天；密钥和令牌不得进入业务数据库。

- 删除来源不自动删除历史证据；若法律或合同要求删除，应执行影响分析并更新相关报告。

- 输出必须标注生成时间、数据截止时间、模型版本和非投资建议声明。

# 13. MVP 验收场景

| 场景 ID | 场景 | 输入 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | 官方政策发布 | 抓取政策原文和 2 篇报道 | 原始材料确认；正确区分政策文本与媒体解读 |
| UAT-02 | 独家报道 | 仅有 1 个可信媒体来源 | 标记单一来源报道，不错误判定为假 |
| UAT-03 | 大量转载 | 10 个站点转载同一通讯社稿 | 显示 10 篇文章但仅 1 条来源链 |
| UAT-04 | 证据冲突 | 官方否认与媒体调查并存 | 标记存在争议并并列证据 |
| UAT-05 | 文章更正 | 来源修改标题和关键数字 | 创建新版本并重新分析受影响主张 |
| UAT-06 | 公司别名 | 文章只出现品牌名或子公司名 | 映射到正确法定主体并显示关系 |
| UAT-07 | 情绪与影响相反 | 负面事件对特定行业可能利好 | 情绪和经济影响分别解释 |
| UAT-08 | 抓取失败 | 来源超时或结构变化 | 有限重试、记录错误、不生成空正文结论 |
| UAT-09 | 模型结构错误 | 模型输出不符合 JSON 合同 | 校验失败后重试/降级，不写入有效报告 |
| UAT-10 | 通知去重 | 同一事件多次更新但无实质变化 | 静默窗口内不重复通知；状态重大变化可重发 |

# 14. 迭代计划

| 阶段 | 目标 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 - 基线 | 来源样本、许可证策略、数据合同、评测集和环境准备 | 关键决策签字；20 个代表来源可测试 |
| Sprint 1 - 采集闭环 | TrendRadar/MCP、正文抽取、规范化、SQLite 和来源健康 | 从来源到文章版本可稳定运行 |
| Sprint 2 - 事件与证据 | 去重、聚类、主张、证据、独立性和核实状态 | UAT-01 至 UAT-05 通过 |
| Sprint 3 - 影响与交付 | 行业/公司映射、报告、检索、通知和反馈 | UAT-06 至 UAT-10 通过 |
| 试运行 | 扩大到 40-60 个来源并连续运行 | 成功指标达到阈值，重大缺陷关闭 |

# 15. 风险与缓解

| 风险 | 等级 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来源结构变化 | 高 | 解析失败或数据遗漏 | 优先 RSS/API；来源级解析器；健康监控与降级 |
| 转载被误认为独立 | 高 | 核实结论过度乐观 | 所有者/文本/署名/引用图联合判断；未知时保守标记 |
| 模型幻觉 | 高 | 产生无证据结论 | 结构化输出、证据 ID 白名单、引用校验和拒答规则 |
| 实体误映射 | 高 | 公司影响错误 | 别名表、代码校验、关系角色、人工反馈和阈值 |
| 版权与访问条款 | 高 | 法律或服务中断风险 | 来源策略、最小保存、不过墙、按需许可审查 |
| GPL/AGPL 边界 | 中高 | 闭源商业化受限 | 独立服务隔离；不复制代码；发布前法律审查 |
| 模型/搜索成本 | 中 | 预算不可控 | 只分析新事件、阈值、缓存、单事件上限和降级 |
| 覆盖范围膨胀 | 中 | 维护成本失控 | 白名单、优先级、来源负责人和分阶段扩展 |

# 16. 待确认事项

- 最终首批国家、语言和官方机构清单。

- 主要用户是个人/内部团队，还是面向客户的闭源商业产品。

- 首批公司市场是否固定为 A 股、港股和美股。

- 默认模型、搜索服务、每日报告量和月度预算上限。

- 首选通知渠道，以及是否需要团队级用户与权限。

- 全文保存、引用长度和外部分享的合规策略。

# 附录 A. 术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 文章 | 一个来源在特定 URL 上发布的内容及其版本。 |
| 事件 | 描述同一主体、动作和时间窗口的一组文章。 |
| 主张 | 可以通过外部证据支持或反驳的事实性陈述。 |
| 证据 | 与主张存在支持、冲突或背景关系的原始材料或报道片段。 |
| 独立来源链 | 不依赖同一原始稿件、新闻稿或消息源的信息链。 |
| 关联度 | 行业/公司与事件的语义及业务关系强度，用于排序。 |
| 影响强度 | 事件可能经业务机制产生的相对影响等级。 |
| 置信度 | 系统对映射或分析结论稳定性的等级，不是真假概率。 |

# 附录 B. 开源组件与许可证基线

| 组件 | 许可证 | 计划复用 | 仓库 |
| --- | --- | --- | --- |
| TrendRadar | GPL-3.0 | 采集、RSS、调度、SQLite、LiteLLM、MCP、报告与推送 | GitHub |
| NewsNow | MIT | 热榜与新闻源适配参考 | GitHub |
| RSSHub | AGPL-3.0 | 缺少 RSS 的公开网站路由；建议独立服务 | GitHub |
| Newspaper4k | MIT | 多语言新闻正文与元数据抽取 | GitHub |
| news-please | Apache-2.0 | 少量站点整站发现、RSS 与 GDELT 连接 | GitHub |
| GPT Researcher | Apache-2.0 | 多源检索与引用流程参考 | GitHub |
| daily_stock_analysis | MIT | 证券主数据、公司分析结构与推送参考 | GitHub |

维护活跃度与许可证信息基于 2026-08-20 的公开仓库信息；实际分发或商业化前应重新核验仓库 LICENSE、依赖许可证与品牌条款。