开发设计说明书

News Claws - MVP 架构、数据、接口、部署与测试基线

文档编号: NC-TDD-001

版本: V1.0

状态: 评审稿

日期: 2026-08-20

适用阶段: MVP 基线及后续迭代

目标读者: 架构师、后端工程师、数据/AI 工程师、测试与运维人员

基线决策  采用模块化二次开发：TrendRadar 承担采集、调度、存储与推送；独立 analysis-api 承担证据核实、事件分析、行业/公司映射与结构化报告。

本文件用于冻结范围、接口与验收口径。任何影响来源覆盖、核实标准、评分含义或许可证边界的变更，均应通过版本记录或架构决策记录批准。

# 目录

文档控制

1. 设计目标与约束

2. 总体架构

3. 技术选型

4. 代码仓库与模块结构

5. 领域模型与数据库

6. 端到端流水线

7. 去重、聚类与来源独立性

8. 主张、证据与核实引擎

9. 情绪、行业与公司影响引擎

10. LLM 与提示词设计

11. API 设计

12. 配置合同

13. 报告与通知

14. 安全、合规与许可证

15. 可观测性与运行维护

16. 部署设计

17. 测试与评测

18. CI/CD 与发布

19. 故障处理与降级

20. 实施工作包

21. 完成定义

22. 架构决策记录（ADR）清单

附录 A. 错误码建议

附录 B. 参考仓库

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 状态 | 变更摘要 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-20 | 评审稿 | 建立 MVP 产品与技术基线 | 技术负责人 |

## 评审与批准

| 角色 | 责任 | 姓名 | 结论 / 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 范围、优先级与业务验收 | 待指定 | 待评审 |
| 技术负责人 | 架构、接口与交付可行性 | 待指定 | 待评审 |
| 数据/AI 负责人 | 核实、评分与模型评测 | 待指定 | 待评审 |
| 合规负责人 | 来源使用、版权与许可证边界 | 待指定 | 待评审 |

变更控制  NC-TDD-001 的范围、评分语义、外部服务或许可证发生实质变更时，应提升文档版本并记录批准结论。

# 1. 设计目标与约束

本设计实现 NC-PRD-001 的 MVP 闭环，目标是在单台 Linux 主机或开发机上，以最少基础设施完成来源接入、事件聚类、证据核实、行业/公司影响分析、报告和通知。设计优先考虑可追溯、可替换、幂等和低运维成本。

核心约束  MVP 使用 SQLite，不引入 Redis、PostgreSQL、Milvus、Kafka 或多智能体编排。所有模型和搜索服务必须通过适配器访问，业务数据必须可在没有某个供应商时恢复运行。

## 1.1 架构原则

- 服务隔离：GPL/AGPL 项目作为独立进程或容器，通过稳定接口交互。

- 数据库为真源：生成报告可以重建，文章、版本、事件、主张、证据与反馈不可只存在于提示词上下文。

- 先确定后生成：程序先选择事件与证据集合，模型只能引用允许的 evidence_id。

- 幂等优先：抓取、标准化、分析、报告和通知都具有明确幂等键。

- 降级可用：正文失败时保留元数据；搜索不可用时输出单源状态；模型失败时不伪造报告。

- 可评测：每次分析记录模型、提示词、参数、输入哈希和结构化输出。

# 2. 总体架构

图 1  News Claws MVP 逻辑架构

## 2.1 容器与责任

| 服务 | 责任 | 持久化 | MVP 必需 |
| --- | --- | --- | --- |
| trendradar | 热榜/RSS 采集、调度、本地新闻数据、基础报告与推送入口 | TrendRadar volume | 是 |
| trendradar-mcp | 通过 MCP 暴露最新新闻、RSS、搜索和聚合能力 | 共享 TrendRadar 数据 | 是 |
| analysis-api | 标准化、正文、事件、证据、核实、行业/公司影响、报告、反馈与管理 API | analysis.db + artifacts | 是 |
| rsshub | 为没有 RSS 的公开站点提供路由 | 可选缓存 | 按来源启用 |
| 外部 LLM/搜索 | 结构化分析、嵌入与证据检索 | 供应商侧 | 至少一个模型；搜索可降级 |

## 2.2 运行边界

analysis-api 不直接读取 TrendRadar 私有 SQLite 表，而通过 MCP 或明确的导出合同读取候选内容，以避免上游内部表结构变化。RSSHub 仅作为来源适配服务；对其修改和公开提供网络服务时应遵守 AGPL。

# 3. 技术选型

| 领域 | 选型 | 理由与边界 |
| --- | --- | --- |
| 应用语言 | Python 3.12 | 与 TrendRadar、Newspaper4k、news-please 生态一致，适合文本与模型集成 |
| API | FastAPI + Pydantic v2 | OpenAPI、异步 I/O、结构化合同和校验 |
| 持久化 | SQLite 3 + SQLAlchemy 2 + Alembic | MVP 单实例、事务和备份简单；开启 WAL 与外键 |
| 正文抽取 | Newspaper4k | MIT、多语言、低接入成本；按来源配置回退 |
| 整站发现 | news-please | Apache-2.0，仅对少量白名单站点按需运行 |
| 模型路由 | LiteLLM 或 OpenAI-compatible adapter | 供应商可替换、统一超时与预算；业务层不依赖模型 SDK |
| 语义向量 | 可配置远程 embedding 或本地轻量多语模型 | 仅用于近重复和聚类；向量以 BLOB/JSON 存 SQLite |
| 报告 | Jinja2 + HTML/Markdown/JSON | 可测试、可追溯，不要求 MVP 构建 SPA |
| 调度 | TrendRadar timeline + analysis-api 周期拉取 | 不引入 Celery；任务表负责重试和状态 |
| 部署 | Docker Compose | 统一环境、卷和健康检查，适合单机 |

# 4. 代码仓库与模块结构

news-claws/
  compose.yaml
  .env.example
  config/
    sources.yaml
    industries.yaml
    company_aliases.yaml
    prompts/
  apps/analysis_api/
    api/              # FastAPI routers and dependencies
    domain/           # event, claim, evidence, impact rules
    pipeline/         # staged idempotent jobs
    adapters/         # MCP, extraction, search, LLM, notify
    persistence/      # SQLAlchemy models, repositories, migrations
    reports/          # Jinja2 templates and exporters
    observability/    # logging, metrics and cost accounting
  tests/
    unit/ integration/ contracts/ golden/ fixtures/
  scripts/
    backup.py restore.py source_check.py evaluate.py

依赖方向  api -> application/pipeline -> domain -> ports；adapters 与 persistence 实现 ports。domain 不导入 FastAPI、SQLAlchemy、模型供应商 SDK 或 TrendRadar 内部代码。

# 5. 领域模型与数据库

## 5.1 核心实体

| 实体 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| source | 来源目录与策略 | id, name, owner, region, language, tier, method, entry_url, schedule, status |
| source_run | 一次来源抓取任务 | id, source_id, started_at, ended_at, status, http_status, item_count, error_code |
| article | 规范化文章身份 | id, source_id, canonical_url, original_url, title, published_at, language, content_hash |
| article_version | 文章内容版本 | id, article_id, fetched_at, title, summary, body_excerpt, body_ref, version_hash |
| syndication_link | 转载/引用关系 | from_article_id, to_article_id, relation, confidence, rationale |
| event_cluster | 事件聚类 | id, representative_article_id, title, first_seen, last_seen, state, locked |
| event_article | 事件与文章关系 | event_id, article_id, similarity, is_representative, added_by |
| claim | 可核查主张 | id, event_id, text, subject, predicate, object, claim_time, quote, kind |
| evidence | 证据材料或片段 | id, claim_id, article_id, source_tier, stance, quote, independence_group, quality |
| verification | 主张核实版本 | id, claim_id, status, confidence, rationale, analysis_run_id, created_at |
| entity | 公司/机构/地点 | id, type, canonical_name, country, parent_id, identifiers_json |
| entity_alias | 实体别名 | id, entity_id, alias, language, alias_type, valid_from, valid_to |
| industry | 受控行业分类 | id, scheme, code, name, parent_id |
| industry_impact | 事件行业影响 | event_id, industry_id, relevance, direction, strength, horizon, mechanism, confidence |
| company_impact | 事件公司影响 | event_id, entity_id, role, relevance, direction, strength, horizon, mechanism, confidence |
| analysis_run | 可复现分析运行 | id, event_id, stage, model, prompt_version, input_hash, output_json, status, cost |
| report | 报告版本 | id, event_id, version, format, artifact_ref, generated_at, input_hash |
| feedback | 人工反馈与修正 | id, target_type, target_id, verdict, reason, actor, created_at |
| pipeline_job | 流水线任务 | id, job_type, idempotency_key, status, attempts, next_run_at, last_error |
| notification | 通知结果 | id, report_id, channel, target_hash, idempotency_key, status, attempts |

## 5.2 数据库约束与索引

- PRAGMA foreign_keys=ON；journal_mode=WAL；busy_timeout 按部署环境配置。

- article.canonical_url、article.content_hash、pipeline_job.idempotency_key、notification.idempotency_key 建唯一索引。

- article(published_at)、event_cluster(last_seen)、claim(event_id)、evidence(claim_id)、company_impact(entity_id) 建查询索引。

- 正文大对象可存压缩文件并由 body_ref 引用；数据库保留必要摘要、片段和哈希。

- 所有时间使用 UTC ISO 8601；来源原时区作为独立字段保留。

- 迁移只通过 Alembic 执行；启动时检测数据库版本，不自动执行破坏性迁移。

# 6. 端到端流水线

| 阶段 | 处理 | 幂等键 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 discover | 从 TrendRadar MCP、RSS/API 或人工 URL 获取候选 | source_id + upstream_id/url | article candidate |
| P2 fetch | 下载允许访问的页面，遵守限流与内容策略 | canonical_url + fetch window | raw response metadata |
| P3 normalize | 抽取元数据、语言、正文、规范 URL 和版本哈希 | source_id + canonical_url + version_hash | article/version |
| P4 deduplicate | 精确哈希、近重复和转载关系 | article_id + algorithm_version | duplicate/syndication links |
| P5 cluster | 把文章加入已有事件或创建新事件 | article_id + cluster_model_version | event_article |
| P6 verify | 提取主张、检索证据、判定独立性和状态 | event_id + evidence_set_hash + prompt_version | claims/evidence/verification |
| P7 impact | 目标情绪、行业和公司映射、机制分析 | event_id + verification_version + entity_dataset_version | impact records |
| P8 report | 渲染 HTML/Markdown/JSON | event_id + analysis_input_hash + template_version | report version |
| P9 notify | 按订阅和阈值发送通知 | report_id + channel + target + semantic_version | notification |

## 6.1 任务状态机

pipeline_job.status 使用 pending -> running -> succeeded / retry_wait / dead。进程领取任务时写入 lease_until；崩溃后过期任务可重新领取。默认最多 3 次重试，采用指数退避并加入随机抖动。解析类永久错误进入 dead，等待来源管理员处理。

## 6.2 重分析触发

- 事件新增高质量独立来源或原始材料。

- 文章发生更正、撤回或关键字段变化。

- 分析人员合并/拆分事件，或修正实体/证据关系。

- 模型、提示词、行业分类或实体别名数据升级且明确要求回放。

- 只在输入哈希变化时生成新报告；无语义变化不重复通知。

# 7. 去重、聚类与来源独立性

## 7.1 URL 与内容规范化

- URL：小写主机、移除默认端口和 fragment、规范尾斜杠；仅移除配置认可的跟踪参数。

- 文本：Unicode NFKC、统一空白、保留数字/货币/日期；正文和标题分别计算 SHA-256。

- 完全重复：规范 URL 或正文哈希相同。近重复：标题、正文指纹和多语语义向量联合判定。

- 不得仅凭 URL 查询参数不同认定为不同文章，也不得擅自删除可能影响内容的参数。

## 7.2 事件聚类

候选事件限定在可配置时间窗口和语言/翻译表示内，综合标题语义、主体实体、动作词、时间、地点和关键数值计算相似度。达到 join_threshold 时加入事件；处于 review_band 时进入人工或二次模型判断；低于阈值创建新事件。所有阈值带算法版本并通过标注集校准。

score = 0.35 * title_semantic
      + 0.25 * entity_overlap
      + 0.15 * action_overlap
      + 0.10 * time_proximity
      + 0.10 * key_number_overlap
      + 0.05 * location_overlap

# 初始建议值，仅在验收集校准后生效：
join_threshold = 0.82
review_band = [0.72, 0.82)

## 7.3 独立性分组

evidence.independence_group 代表同一原始信息链。系统结合 canonical source、所有者、署名、发布时间、文本相似度、明确引用和新闻稿 URL 分组。模型只能提出候选理由，最终分组由确定性规则与可审计字段保存。未知关系采用独立性未知，不计入多源印证最低数量。

# 8. 主张、证据与核实引擎

## 8.1 主张合同

{
  "claim_id": "clm_...",
  "text": "完整可核查陈述",
  "subject": "实体或机构",
  "predicate": "发生/发布/批准/增长...",
  "object": "对象或数值",
  "claim_time": "ISO-8601 or null",
  "location": "ISO code or null",
  "kind": "fact | forecast | opinion | unverifiable",
  "source_quote": "事件文章中的原文片段",
  "article_id": "art_..."
}

## 8.2 证据检索

- 优先查询本地已索引文章和原始材料，复用已抓取内容。

- 基于主张拆分检索词，查询配置的搜索适配器；记录查询和提供商。

- 下载允许访问的候选页面并抽取与主张直接相关的最小片段。

- 按来源层级、时间相关性、直接性、可复现性和独立性排序。

- 把支持、冲突、背景和不相关关系写入 evidence；模型不得创建不存在的 URL。

## 8.3 核实决策规则

| 条件 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 存在适用的 S1 原始材料，且确认的是可直接观察部分 | 原始材料确认 | 例如监管文件已发布；不自动确认文件中的未来预测 |
| 至少 2 个高质量独立信息链一致，且无实质冲突 | 多源印证 | 独立性必须有可解释依据 |
| 仅 1 个可信来源或独家材料 | 单一来源报道 | 保留报道价值但明确尚未印证 |
| 高质量证据实质冲突或关键定义不一致 | 存在争议 | 不得用简单多数投票消除冲突 |
| 发布者正式撤回或原始证据明确否定核心主张 | 已撤回 / 已证伪 | 记录适用主张和生效时间 |

禁止规则  核实置信度不能直接显示为“真实概率”。在完成带标签数据的概率校准前，外部输出只使用低/中/高及解释因子。

# 9. 情绪、行业与公司影响引擎

## 9.1 目标级情绪

输入为已确认的事件事实、代表文章片段和实体候选。输出包括 overall_tone 及 target_sentiments[]。每个 target 必须引用 article_id/evidence_id；没有明确对象的整体语气不能复制为公司影响。

## 9.2 实体解析

- 词典召回：法定名、简称、品牌、股票代码、子公司和多语言别名。

- 上下文消歧：国家、交易所、行业、母公司和文章中的业务描述。

- 关系判定：事件主体、客户、供应商、竞争者、监管对象或地域暴露。

- 阈值与人工确认：高分自动采用，中间分进入候选，低分不写入报告。

- 反馈回流：人工更正生成可版本化 alias/negative_alias 规则和评测样本。

## 9.3 评分合同

| 字段 | 类型 | 含义 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| relevance | 0-100 int | 事件与行业/公司的关系强度 | 不是影响概率或价格预测 |
| direction | enum | positive/negative/mixed/neutral/unknown | 必须与情绪分离 |
| strength | enum | low/medium/high | 相对业务影响，不映射涨跌幅 |
| horizon | enum | days/weeks/quarters/structural | 可以多选主要与次要范围 |
| mechanism | enum + text | 需求、供给、成本、监管、融资、竞争、声誉、运营、地缘 | 必须说明因果链 |
| confidence | enum | low/medium/high | 由实体质量、证据和机制稳定性决定 |

## 9.4 受控分类

行业层级以公开 ISIC 为基础构建可维护的产品分类，并维护 A/H/美证券到行业的映射。若引入 GICS、ICB 或商业证券主数据，必须新增许可证决策记录。公司主数据优先来自交易所公开清单、监管文件、GLEIF/Wikidata 等允许使用的数据，并记录数据版本。

# 10. LLM 与提示词设计

## 10.1 供应商抽象

class LLMPort(Protocol):
    async def complete_json(
        self,
        task: str,
        schema: dict,
        messages: list[Message],
        budget: Budget,
        idempotency_key: str,
    ) -> LLMResult: ...

class SearchPort(Protocol):
    async def search(self, query: str, *, language: str,
                     date_from: datetime | None, limit: int) -> list[SearchHit]: ...

## 10.2 结构化输出与防幻觉

- 每个任务使用独立 JSON Schema；Pydantic 严格校验 enum、长度、范围和必填字段。

- 提示词只提供选定文章与证据，要求输出 evidence_ids；服务端校验 ID 必须来自输入白名单。

- URL、发布时间、公司代码和原文引用由程序填充，模型不得自由生成。

- 首次结构错误执行一次带验证错误的修复调用；仍失败则降级或进入 dead。

- 禁止将网页中的指令当作系统命令；抓取文本统一包裹为不可信数据。

- 提示词、模型、温度、schema_version 和输入哈希写入 analysis_run。

## 10.3 成本控制

- 仅对新事件或输入哈希变化的事件调用模型。

- 标题/摘要阶段采用较低成本模型；证据冲突或高影响事件才升级模型。

- 限制每事件候选文章、主张、搜索查询、证据片段和总 Token。

- 缓存 embedding、提取结果和同输入模型结果；记录每个阶段成本。

- 达到日预算时停止低优先级分析，继续采集并排队，不丢失数据。

# 11. API 设计

| 方法 | 路径 | 用途 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /health/live | 进程存活 | 公开或容器网络 |
| GET | /health/ready | 数据库、MCP、模型/搜索可用性和迁移版本 | 容器网络 |
| GET | /api/v1/sources | 来源列表、健康和过滤 | 管理员 |
| POST | /api/v1/sources/{id}/test | 连通性、解析和策略测试 | 管理员 |
| POST | /api/v1/ingestion/pull | 触发一次 MCP/来源拉取 | 管理员/内部 |
| GET | /api/v1/events | 事件分页与组合筛选 | 已认证 |
| GET | /api/v1/events/{id} | 事件、文章、主张、证据和影响详情 | 已认证 |
| POST | /api/v1/events/{id}/reanalyze | 按指定阶段重新分析 | 分析人员 |
| POST | /api/v1/events/merge | 合并事件并记录原因 | 分析人员 |
| POST | /api/v1/events/{id}/split | 拆分文章到新事件 | 分析人员 |
| GET | /api/v1/reports/{id} | 获取 HTML/Markdown/JSON 报告 | 已认证 |
| POST | /api/v1/feedback | 提交聚类、证据或实体反馈 | 分析人员 |
| GET | /api/v1/jobs | 查看任务、重试和 dead 状态 | 管理员 |

## 11.1 事件报告响应示例

{
  "event_id": "evt_01J...",
  "report_version": 3,
  "headline": "事件标题",
  "summary": ["事实摘要 1", "事实摘要 2"],
  "verification": {
    "status": "multi_source_corroborated",
    "confidence": "high",
    "claim_ids": ["clm_1", "clm_2"],
    "supporting_evidence_ids": ["ev_1", "ev_2"],
    "conflicting_evidence_ids": []
  },
  "industries": [{
    "industry_id": "isic:C26", "relevance": 86,
    "direction": "positive", "strength": "medium",
    "horizon": "quarters", "mechanism": "demand",
    "confidence": "medium", "evidence_ids": ["ev_1"]
  }],
  "companies": [],
  "source_links": [{"article_id": "art_1", "url": "https://..."}],
  "generated_at": "2026-08-20T00:00:00Z"
}

## 11.2 API 通用规则

- 版本前缀 /api/v1；错误使用 application/problem+json，包含 code、message、trace_id 和 retryable。

- 分页使用 cursor；默认 50，最大 200；排序字段白名单。

- 写接口要求 Idempotency-Key；人工操作要求 reason。

- 所有时间为 UTC ISO 8601；关联度整数范围 0-100；enum 未知值返回校验错误。

- 管理接口使用 Bearer Token；生产环境必须经反向代理启用 TLS。

# 12. 配置合同

## 12.1 环境变量

| 变量 | 默认/要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| APP_ENV | dev | dev/test/prod |
| DATABASE_URL | sqlite:////data/analysis.db | SQLite 文件路径 |
| ADMIN_TOKEN | 必填 | 管理接口令牌；不得写入日志 |
| TRENDRADAR_MCP_URL | http://trendradar-mcp:3333/mcp | MCP 服务地址 |
| LLM_PROVIDER / LLM_MODEL | 必填 | 模型路由与模型名 |
| LLM_API_KEY | 按供应商 | 模型密钥 |
| EMBEDDING_PROVIDER / MODEL | 可选 | 未配置时使用标题/指纹规则降级 |
| SEARCH_PROVIDER | disabled | tavily/serpapi/searxng/自定义 |
| SEARCH_API_KEY | 按供应商 | 搜索密钥 |
| DAILY_LLM_BUDGET | 配置值 | 达到预算后只采集不分析低优先级事件 |
| FEISHU_WEBHOOK / SMTP_* | 可选 | 通知渠道 |
| LOG_LEVEL | INFO | 生产默认 INFO |
| DATA_RETENTION_DAYS | 365 | 受来源策略约束 |

## 12.2 来源配置示例

sources:
  - id: us_sec_news
    name: U.S. SEC Press Releases
    owner: U.S. Securities and Exchange Commission
    region: US
    language: en
    source_tier: S1
    official: true
    method: rss
    entry_url: https://www.sec.gov/news/pressreleases.rss
    schedule: "*/15 * * * *"
    rate_limit_per_minute: 6
    content_policy: metadata_and_excerpt
    enabled: true

# 13. 报告与通知

## 13.1 报告生成

- report_builder 只读取已提交的数据库版本，不直接调用模型。

- HTML 模板使用自动转义；外部文本视为不可信，不允许注入脚本。

- 每份报告嵌入 report_id、event_id、input_hash、generated_at 和数据截止时间。

- 来源链接由 article 表提供，显示域名、标题、发布时间和独立来源链。

- Markdown 与 JSON 是同一 report view model 的不同序列化，字段含义必须一致。

## 13.2 通知去重

notification.idempotency_key = hash(report_id, channel, target_hash, semantic_version)。semantic_version 只在核实状态、Top 行业/公司、影响方向/强度或用户关注字段发生实质变化时递增。普通来源数量变化不触发重复告警。

# 14. 安全、合规与许可证

| 控制域 | 设计要求 |
| --- | --- |
| 秘密管理 | 仅通过环境变量/Docker secret 注入；配置示例使用占位符；日志统一脱敏 Authorization、Cookie 和 key。 |
| SSRF | URL 下载只允许 http/https；解析 DNS 后拒绝环回、私网、链路本地和云元数据地址；限制重定向、响应大小和 MIME。 |
| 提示词注入 | 网页是数据而非指令；系统提示固定；工具调用由代码控制；证据 ID 和 URL 由服务端白名单校验。 |
| HTML 安全 | 模板自动转义；正文片段清洗；外链添加安全属性；不保存或执行页面脚本。 |
| 采集合规 | 来源策略记录 robots、条款、版权、频率和保存级别；不绕过登录/验证码/付费墙。 |
| 许可证 | TrendRadar(GPL) 与 RSSHub(AGPL) 独立部署；自研核心不复制其代码；商业分发前重新审计依赖。 |
| 审计 | 管理操作、人工修正、提示词/模型变更和报告生成均写审计事件。 |

# 15. 可观测性与运行维护

## 15.1 日志字段

结构化 JSON 日志至少包含 timestamp、level、service、trace_id、job_id、source_id、event_id、stage、duration_ms、status、error_code、retryable、model、token_input、token_output 和 estimated_cost。文章正文、密钥和完整用户通知目标不得写日志。

## 15.2 指标与告警

| 指标/告警 | 阈值示例 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| source_success_rate | 24h <90% 或连续 3 次失败 | 标记来源降级并通知管理员 |
| source_freshness | 超过来源 SLA 的 2 倍 | 检查入口、时区和上游更新 |
| pipeline_dead_jobs | >0 | 按 error_code 分组并进入处理队列 |
| analysis_schema_failure | 1h >5% | 检查模型/提示词版本，必要时回滚 |
| daily_model_cost | >=80% 预算 | 停止低优先级升级模型；100% 时进入采集-only |
| notification_failure | 连续失败或 1h >10% | 暂停渠道、保留队列并告警 |
| disk_usage | >75% / >90% | 清理缓存 / 停止正文写入并告警 |

## 15.3 备份与恢复

- 使用 SQLite online backup API 生成一致性快照，不直接复制正在写入的 WAL 文件。

- 备份 analysis.db、config/ 和报告模板；模型缓存和可重建产物可以排除。

- 每日备份并保留最近 7 日、4 周；备份完成后校验完整性与文件哈希。

- 每月至少执行一次恢复演练，在新目录启动 read-only 验证并抽查事件/证据链。

# 16. 部署设计

## 16.1 最小环境

| 资源 | 建议 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Linux x86_64 / arm64 | Windows 开发通过 Docker Desktop；生产优先 Linux |
| CPU | 2 vCPU 起，建议 4 vCPU | 远程模型时主要用于抓取和文本处理 |
| 内存 | 4 GB 起，建议 8 GB | 本地 embedding 模型需单独评估 |
| 磁盘 | 20 GB 起 | 取决于全文保存、报告和备份策略 |
| 网络 | 可访问配置来源、模型和搜索服务 | 生产使用固定出口与 DNS 监控 |

## 16.2 Compose 关键约束

services:
  trendradar:
    image: wantcat/trendradar:<pinned-version>
    volumes: [trendradar-data:/app/output]
  trendradar-mcp:
    image: wantcat/trendradar-mcp:<pinned-version>
    volumes: [trendradar-data:/app/output:ro]
  analysis-api:
    build: ./apps/analysis_api
    depends_on:
      trendradar-mcp: {condition: service_healthy}
    volumes:
      - analysis-data:/data
      - ./config:/app/config:ro
    env_file: .env
    restart: unless-stopped

volumes:
  trendradar-data:
  analysis-data:

- 镜像必须固定明确版本或 digest，不在生产使用 latest。

- MCP 与管理 API 默认只绑定容器网络或 127.0.0.1；外部访问经反向代理和 TLS。

- 容器使用非 root 用户、只读根文件系统（可行时）和最小 Linux capabilities。

- 启动顺序由 healthcheck 控制；analysis-api readiness 不因可选搜索服务不可用而完全失败。

# 17. 测试与评测

| 测试层 | 范围 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | URL/时间/文本规范化、评分、状态机、实体别名、预算和去重 | 关键 domain 模块 >=85% 分支覆盖 |
| 合同测试 | TrendRadar MCP、模型、搜索、通知和报告 JSON Schema | 供应商/版本升级前后合同通过 |
| 提取回归 | 每个来源保留固定 HTML/RSS fixture | 标题、日期、正文和规范 URL 与 golden 一致 |
| 聚类评测 | 人工标注 same-event / different-event 对 | 精确率 >=90%，记录召回率与阈值版本 |
| 证据评测 | 支持/冲突/不相关和独立性标注集 | 错误的多源印证为阻断缺陷 |
| 影响评测 | 行业 Top-3、公司 Top-5、方向和机制 | 精确率达到 PRD 指标；高影响误报人工复核 |
| 提示词回归 | 固定事件集、schema 与 evidence_id 校验 | 无未知 ID、无缺字段、拒答规则有效 |
| 集成测试 | 从 fixture 来源到报告和通知 sandbox | 端到端幂等、重试和版本更新通过 |
| 性能测试 | 5 万文章、1 万事件、并发筛选和批量拉取 | 满足 P95；数据库无长期锁 |
| 安全测试 | SSRF、恶意 HTML、提示词注入、密钥泄漏 | 禁止路径均被阻断并记录安全错误 |
| 恢复测试 | SQLite 备份、损坏模拟、全新目录恢复 | 4 小时 RTO 内恢复并通过一致性抽查 |

## 17.1 验收数据集

- 不少于 200 个事件，覆盖政策、公司公告、独家报道、转载、争议、更正和跨语言报道。

- 每个事件至少标注事件边界、原始链、主张、支持/冲突证据、Top 行业和 Top 公司。

- 标注者至少两人；分歧由第三人裁决；记录标注指南版本和一致性。

- 评测集与开发调试集隔离；修改阈值后必须在固定评测集回归。

# 18. CI/CD 与发布

- 提交检查：ruff/format、mypy/pyright、单元测试、schema/迁移审计和依赖许可证扫描。

- 拉取请求检查：合同、提取 fixture、提示词 golden、Docker 构建和漏洞扫描。

- 发布候选：在 staging 回放固定事件集，比较聚类、核实、影响和成本差异。

- 生产发布：固定镜像 digest，备份数据库，执行向前兼容迁移并观察健康指标。

- 回滚：应用镜像可回滚；数据库迁移优先 expand/contract，破坏性迁移需独立备份和演练。

发布门禁  模型或提示词变更与代码变更同等对待：必须有版本、回归结果、成本差异和回滚目标。

# 19. 故障处理与降级

| 故障 | 自动降级 | 恢复动作 |
| --- | --- | --- |
| TrendRadar MCP 不可用 | 暂停新候选拉取；继续提供已有报告和管理功能 | 连接恢复后按 upstream cursor 补拉 |
| 来源 403/429 | 停止激进重试，遵守 Retry-After；标记受限 | 调整频率或改用公开 RSS/API |
| 正文抽取失败 | 保留元数据，禁止基于空正文做深度影响分析 | 来源级解析器或人工 URL 处理 |
| 搜索不可用 | 核实状态最多为原始材料确认或单一来源；显示证据不足 | 服务恢复后重分析 |
| LLM 超时/限流 | 有限重试、切换备用模型或排队；不生成伪报告 | 预算和供应商恢复后续跑 |
| 模型 JSON 无效 | 一次修复调用，仍失败进入 dead | 检查 schema/提示词/模型兼容 |
| SQLite busy | 短退避重试；检查长事务和连接池 | 必要时暂停批量回放 |
| 磁盘不足 | 停止正文和报告产物写入，保留最小元数据并告警 | 清理可重建缓存、扩容、验证数据库 |
| 通知渠道失败 | 报告保留，通知进入 retry_wait | 渠道恢复后按幂等键补发 |

# 20. 实施工作包

| 工作包 | 主题 | 主要交付 | 主要责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP-0 | 基线与样本 | 来源清单、许可证、fixture、评测指南、项目骨架 | 架构/产品/合规 |
| WP-1 | 采集与标准化 | MCP adapter、来源 registry、Newspaper4k、版本化、任务表 | 后端/数据 |
| WP-2 | 事件与转载 | URL/哈希/向量、聚类、人工合并拆分、来源链 | 数据/AI |
| WP-3 | 主张与证据 | claim schema、search adapter、evidence graph、核实状态 | AI/后端 |
| WP-4 | 行业与公司 | 行业表、实体别名、角色、评分、影响合同 | 数据/行业分析 |
| WP-5 | 报告与通知 | view model、HTML/Markdown/JSON、订阅和渠道 | 后端/前端 |
| WP-6 | 运维与安全 | Compose、健康、日志、预算、备份、SSRF/注入防护 | 平台/安全 |
| WP-7 | 试运行与验收 | 200 事件标注、指标评测、来源扩容、缺陷修复 | 全团队 |

# 21. 完成定义

- P0 需求均有自动测试或可重复的验收步骤，并通过 NC-PRD-001 的 UAT。

- 两周连续试运行达到来源、时延、可追溯、聚类和影响精确率指标。

- 所有报告可以从数据库和固定模板重建，且不含不存在的证据 ID 或 URL。

- 来源配置、模型/提示词、许可证、备份恢复和日常故障处理均有操作说明。

- 高/严重安全漏洞关闭；密钥未进入代码、镜像、日志或数据库。

- GPL/AGPL 组件边界完成评审；生产镜像和依赖版本固定。

- 产品负责人、技术负责人、数据/AI 负责人和合规负责人完成签字。

# 22. 架构决策记录（ADR）清单

| ADR | 决策 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | 采用 TrendRadar + 独立 analysis-api 的模块化二次开发 | 已接受 |
| ADR-002 | MVP 使用 SQLite 与单实例任务表，不引入外部队列 | 已接受 |
| ADR-003 | TrendRadar/RSSHub 作为独立服务隔离 GPL/AGPL 边界 | 待合规确认 |
| ADR-004 | 行业分类采用公开 ISIC 派生体系，商业分类需单独许可 | 待数据评审 |
| ADR-005 | 置信度使用等级与解释，不显示未经校准的真假概率 | 已接受 |
| ADR-006 | 模型输出必须使用 JSON Schema 与 evidence_id 白名单 | 已接受 |
| ADR-007 | 全文保存按来源 content_policy 控制 | 待合规确认 |
| ADR-008 | 搜索和模型供应商通过 ports/adapters 可替换 | 已接受 |

# 附录 A. 错误码建议

| 错误码 | 含义 | 可重试 |
| --- | --- | --- |
| SOURCE_TIMEOUT | 来源连接或响应超时 | 是 |
| SOURCE_RATE_LIMITED | 来源返回 429 或明确限流 | 按 Retry-After |
| SOURCE_FORBIDDEN | 来源拒绝访问或策略禁止 | 否，需人工 |
| EXTRACTION_EMPTY | 正文解析为空 | 换解析器后可重试 |
| MCP_UNAVAILABLE | TrendRadar MCP 不可用 | 是 |
| SEARCH_UNAVAILABLE | 搜索提供商不可用 | 是/可降级 |
| LLM_TIMEOUT | 模型调用超时 | 是 |
| LLM_SCHEMA_INVALID | 模型输出未通过结构校验 | 一次修复后否 |
| EVIDENCE_ID_INVALID | 模型引用不存在的证据 | 否，安全失败 |
| DB_BUSY | SQLite 写锁超时 | 是 |
| BUDGET_EXCEEDED | 日预算已达到 | 下一预算周期 |
| NOTIFY_FAILED | 通知渠道发送失败 | 是 |

# 附录 B. 参考仓库

TrendRadar

NewsNow

RSSHub

Newspaper4k

news-please

GPT Researcher

daily_stock_analysis

FinnewsHunter

worldmonitor

仓库维护状态与许可证应在锁定依赖版本时重新核验；本文件不替代法律意见。